## Slide 1
Desarrollo Proyecto APT
Capstone_003D
Integrantes:
  Benjamín Briceño
  Alexis Martínez
  Joaquín Parada

## Slide 2
Carta Gantt y Avance
  Evidencias
1
  2
  Desarrollo
  4
  3
  Próximos Pasos
Índice

## Slide 3
Carta Gantt
Semanas
Hito 1
Hito 2
Hito 3
Hito 4
Hito 5

## Slide 4
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Prioridad | Magnitud | Acción Especifica
Retraso en desarrollo de módulos críticos (login, registro, estados) | Alta | Alto | Alta | 🔴9 | Dividir en submódulos, paralelizar, revisiones semanales, burn-down visible; descope de extras si es necesario
Fallos de integración Front–Back | Media | Medio | Alta | 🟡4.0 | Contratos API (OpenAPI), pruebas de contrato, ambientes locales alineados, CI de integración temprana
Vulnerabilidades OWASP básicas | Baja | Alto | Alta | 🟡3.0 | Checklist OWASP, hashing fuerte, TLS en QA, linters de seguridad, revisión por pares
Evidencias
(Matriz de Riesgos)

## Slide 5
Evidencias
(Casos de usos)

## Slide 6
Evidencias
(Casos de usos)

## Slide 7
Evidencias
(To-Be)

## Slide 8
Evidencias
(Plan de pruebas inicial)

## Slide 9
Tipo | Descripción | Ejemplo de Uso | Referencia
Rendimiento | La API debe responder en <1s y reportes en <5s. | Uso de Postgres y Worker— HTMX | ERS §10.2; Justificación Técnica ADR-01, ADR-03
Disponibilidad | Servicio estable (99% QA) y tolerante a fallos leves. | Proxy, servicios independientes, Redis para caché y pub-sub | ERS §10.1; Justificación Técnica ADR-06, ADR-09
Escalabilidad | Debe soportar crecimiento de usuarios/datos sin degradación notable | API y Worker en contenedores Docker. | ERS §10.3
Seguridad | Control de acceso, auditoría, manejo seguro de adjuntos | RBAC + MinIO con políticas y HTTPS. | ERS §10.5, Justificación Técnica ADR-04, ADR-07
Mantenibilidad | Código modular y entornos reproducibles. | NestJS modular + Docker Compose. | ERS §10.7
Usabilidad | UI responsiva; flujos lineales por rol; validación de formularios y mensajes claros. | HTMX, WebSocket | ERS §10.4, Justificación Técnica ADR 01, ADR-02
Requerimientos Arquitectónicos

## Slide 10
NGINX
API
(NestJS)
Postgres
(OLTP ACID)
Redis
(Cache/Colas)
MinIO
(S3 adjuntos)
Worker
(BullMQ)
IA
(FastAPI)
Red Interna (Docker)
Proxy Inverso y routing interno
Lógica de negocio, validaciones y endpoints
Cache, colas y pub/sub realtime
Persistencia transaccional (OLTP)
Almacenamiento S3-compatible
Procesamiento asíncrono
Microservicio extensible
docker-compose.yml

## Slide 11
Desarrollo

## Slide 12
Desarrollo

## Slide 13
Desarrollo

## Slide 14
Desarrollo

## Slide 15
Proximos Pasos
  Desarrollo de Back-end
  Desarrollo de Front-end
  Integraciones de Back-end y Front-end

## Slide 16
¡Gracias!