Plan de Pruebas de Software

Proyecto “PepsiCo”

Fecha:[11/11/2025]

Tabla de contenido

Historial de Versiones	3

Información del Proyecto	3

Aprobaciones	3

Resumen Ejecutivo 	4

Alcance de las Pruebas	4

Criterios de Aceptación o Rechazo	5

Entregables 	6

Recursos	6

Planificación y Organización	7

Kpi’s	7

# Historial de Versiones

| Fecha | Versión | Autor | Organización |
| --- | --- | --- | --- |
| 11-11 | 1 | Benjamin Briceño | DuocUC |

# Información del Proyecto

| Empresa / Organización | DuocUC |
| --- | --- |
| Proyecto | Proyecto “PepsiCo” |
| Fecha de preparación | 29-09-25 |
| Cliente | PepsiCo |
| Patrocinador principal | PepsiCo |
| Gerente / Líder de Proyecto | Benjamin Briceño |
| Gerente / Líder de Pruebas de Software | Benjamin Briceño |

# Aprobaciones

| Nombre y Apellido | Cargo | Departamento u Organización | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benjamin Briceño | Lider de Proyecto | Duocuc | 11/11 |  |

# Resumen Ejecutivo

Este plan describe el enfoque, alcance, procedimientos y recursos para validar el MVP del sistema de registro vehicular para PepsiCo en entorno QA/Demo. Objetivo principal: verificar la corrección funcional y el encadenamiento end-to-end de los flujos críticos (autenticación/RBAC, agenda, registro de OT/ingreso, estados y pausas, adjuntos básicos y CRUD de vehículos/usuarios), garantizando evidencia para la entrega final y la defensa/toma de decisiones. Se prioriza la entrega del flujo completo mínimo viable y la documentación asociada.

# Alcance de las Pruebas

Probar el flujo funcional mínimo (end-to-end) más un conjunto seleccionado de pruebas no funcionales necesarias para la entrega:

- Funcionales: autenticación/RBAC, CRUD vehículos/choferes, agenda sin solapamiento, registro de ingreso/OT con adjuntos mínimos, estados/pausas, firma de salida simulada, búsquedas y exportación básica.

- No funcionales (alcance reducido): rendimiento ligero en endpoints críticos (p95 para CRUD y reportes), pruebas básicas de seguridad (autorización negativa, validación de entradas).

- Quedan explícitamente fuera: integraciones con ERP reales, notificaciones externas (SMS/email reales), despliegue a infra de PepsiCo, reportes BI avanzados.

Elementos de Pruebas

Listado de módulos/componentes a probar:

- Autenticación / Gestión de sesiones / RBAC.

- CRUD Vehículos y Choferes.

- Agenda de ingresos (evitar solapamientos).

- Gestión de OT / estados / pausas / reanudación.

- Adjuntos (subida y descarga básica).

- Búsquedas, filtros y exportación CSV/PDF.

- Administración de usuarios/roles.

- Scripts de seeds / datos de prueba.

Nuevas Funcionalidades a Probar

(Desde el punto de vista del usuario y del MVP actual)

- Login por rol y vistas restringidas.

- Crear/editar/eliminar vehículos y choferes.

- Programar un ingreso en la agenda y bloquear solapamientos.

- Crear OT con adjuntos mínimos (3 fotos + 1 doc simulados en datos de prueba).

- Pausar/reanudar trabajos y registro de tiempos.

- Solicitud de finalizado y cierre con firma simulada.

- Exportación de listados (CSV).

Funcionalidades a No Probar

- Tests de compatibilidad exhaustiva más allá de navegadores N-2.

Enfoque de Pruebas (Estrategia)

- Ejecutar pruebas en entorno QA local mediante Docker Compose.

- Priorizar pruebas end-to-end manuales con datos sintéticos, evidenciando con capturas y logs.

- Ejecutar pruebas de seguridad básicas (autorización) con scripts automatizados simples.

- Documentar evidencias (capturas, videos cortos, logs, collection Postman).

# Criterios de Aceptación o Rechazo

Criterios de Aceptación o Rechazo

Aceptación (para entrega MVP):

- Flujo end-to-end (login → registrar vehículo → crear OT → asignación → pausa → solicitud finalizado → cierre) ejecutable sin errores bloqueantes en demo local.

- Datos de prueba seed cargados (mínimo 10 vehículos, 6 usuarios con roles).

- Documentación mínima entregada: manual de instalación, guía de usuario con capturas, lista de funcionalidades implementadas y pendientes.

- Defectos críticos (bloqueantes) = 0; defectos de severidad alta ≤ 2 y con plan de corrección documentado.

Rechazo:

- Flujo end-to-end no ejecutable por defectos críticos.

- Falta de documentación mínima o incapacidad de levantar entorno demo con Docker Compose.

- Fallos de seguridad críticos (p. ej. SQL injection explotable, bypass de RBAC) detectados.

# Entregables

- Documento de Plan de Pruebas (este).

- Casos de prueba detallados

# Recursos

Requerimientos de Entornos

- Hardware: Pc con acceso a internet

- Software: Docker, Docker Compose, PostgreSQL local, Node/Python runtime según stack, navegador moderno (Chrome/Edge/Firefox N-2), Postman o Newman, Git/GitHub.

- Herramientas: Postman, Playwright/Cypress (opcional), JMeter (si se hace rendimiento ligero), herramienta para captura de pantalla/video (OBS básico).

Personal

- Líder de Pruebas / QA / Documentación: QA

- Backend Dev: responsable de endpoints, seeds, fixes críticos.

- Frontend Dev: responsable de integración UI, ajustes de flujos críticos.

# Planificación y Organización

Procedimientos para las Pruebas

- Preparación: levantar entorno QA con docker-compose up,.

- Ejecución: seguir casos de prueba en la tabla CP; documentar resultado y capturas en carpeta evidencias/.

- Registro de defectos: Github Issues con etiqueta bug/test, incluir steps to reproduce, logs y capturas; priorizar por severidad.

- Re-ejecución: una vez corregido el bug, re-ejecutar caso y publicar resultado.

- Reporte: Al final del proceso, generar informe de hallazgo.

# Kpi’s

1. Cálculo Exacto de la Densidad de Defectos Críticos

Usando la fórmula a continuación mediremos el porcentaje de defectos críticos:

Densidad de defectos= Casos FallidosTotal de casos × 100

2. Tasa de Calidad Estricta

Usando la fórmula a continuación mediremos la tasa de calidad de la app:

Tasa de calidad= Casos exitososTotal de casos × 100

3. Tasa de Efectividad Funcional

Usando la fórmula a continuación mediremos la tasa de efectividad y funcionalidad de la app:

Tasa de efectividad= Casos Exitosos + Casos con observacionesTotal de casos × 100